Согласовано: Утверждаю:

Председатель МКД Директор ООО «УК «Сити дом»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Захаров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Звездакова

«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 2023г.

В многоквартирном доме ул. Пушкарская 136А

Общая площадь помещений в МКД - 15378,5 кв.м.

Стоимость услуг по текущему ремонту общего имущества дома – 1,0 руб/кв.м.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Объем | Предварительная стоимость | Сроки выполнения работ | Переходящие остатки по текущему ремонту за предыдущий период | Начисления по текущему ремонту за год | Сумма по текущему ремонту с учетом остатков предыдущего периода | Собираемость средств не менее 90% |
| Смена светодиодного оборудования в местах общего пользования (переходные этажные балконы) | 24 шт.  | 66 000,0 | февраль | 65 954,80 | 88 180,80 | 154 135,60 | 138 722,0  |
| Смена обвязки труб подающего трубопровода холодного водоснабжения на насосное оборудование  | Место 1 | 72 772,0 | июнь |